**MOM web 개발 관련 회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| 용역 명칭: 웹 (Web) 개발 서비스 및 산출물 제공 관련 일괄 (turn-key) 계약 | |
| 발주사: 마켓오브메테리얼 | 계약자: 디코드 |
| 미팅장소: 성수동2가 상상플래닛 4층 | 미팅일자: 2020-07-31 |
| 미팅 목적: 개발 검수 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **참가자** | | **Distribution** |
| **마켓오브메테리얼**  조 윤 기  박 진 목  박 은 비 | 대표  기획팀장  PM |  |
| **디코드**  박 철 균  박 기 성 | 대표  과장 |

| **No.** | **협의 내용** | **Action By** | **완료일정** |
| --- | --- | --- | --- |
| **GENERAL (추후 일정)** | | | |
| **1** | ~~금일 중으로 본 문서로 전달하는 회의록에 각 항목별 완료 가능 일정 및 전제 완료 가능 일정 회신 필요~~ | ~~디코드~~ | ~~2020.07.31~~ |
| **2** | ~~Transaction sequence에 작성된 거래 취소 상황과 관리자 알림은 MOM이 다시 정리하여 전달~~ | ~~MOM~~ | ~~2020.07.31~~ |
| **3** | ~~거래 취소 상황 외 exceptional 상황은 디코드가 정리해서 금일 중 전달~~ | ~~디코드~~ | ~~2020.07.31~~ |
| **4** | 작업 진행 상황은 git에 공유하고, 본 문서에 취소선으로 표시하여 매일 공유 (상기 취소선 표시 형태 참고) | 디코드 | 매일 |
| **5** | 개발 과정 중 완료시점 지연이 발생할 수 있는 상황은 디코드 -> MOM에 미리 전달 | 디코드 | 상황 발생시 |
| **6** | 본 문서에 협의된 전체 완료 일정에 완료 상태 검수 및 오류개선 관련 협의 | MOM/디코드 |  |
| **메인 페이지** | | | |
| **1** | Footer 메뉴 클릭 안되는 문제 (하단 검은색 바에 있는 메뉴들 활성화 필요) | 디코드 | 08.03 |
| **2** | 우측 상단의 슬라이드 메뉴는 삭제 | 디코드 | 08.03 |
| **회원 가입** | | | |
| **1** | 이메일 인증 | 디코드 | 08.05 |
| **1-1** | 메일 인증 전송이 느린 문제 (회사메일은 다음) |
| **1-2** | 안내문구를 추가(3분이내에 입력해주세요) |
| **1-3** | 이메일 인증이 완료되고 확인을 누르면 새 창을 꺼지게 하는 방안 |
| **1-4** | 이메일 인증이 되고 인증완료 되었는지 보여주어야 할 것(사용자가 인증이 되었는지 모른다) |
| **1-5** | 다음메일로 올 때 메일 제목이 깨지는 문제 체크해볼 것 |
| **2** | 약관 동의 | 디코드 | 08.03 |
| **2-1** | 약관은 전체 동의 클릭 시에만 보여지고, 개별 클릭에서는 약관 볼 수 없음. 개별 클릭 시에도 확인 필요 |
| **3** | 중복 가입 | 디코드 | 08.04 |
| **3-1** | 현재 중복가입이 얼마든지 가능한 상황. 휴대폰 번호가 중복되어도 가입 진행됨 |
| **3-2** | 기본정보 입력 후 가입하는 개인 회원가입은 이메일, 휴대폰 모두 중복 불가 |
| **3-3** | 판매자로 가입한 업체는 구매자로 가입 불가 / 구매자 가입 업체는 판매자로 가입 불가 |
| **3-4** | 판매업체 / 구매업체 중복 가입 불가 관련 예시 | 디코드 | 08.07 |
|  | 판매업체 A의 직원: b,c,d / 구매업체 ‘가’의 직원: ㄴ,ㄷ,ㄹ |
|  | 직원 b는 MOM에 가입 및 판매업체로 등록 -> 같은 사업자번호로 구매업체 등록 불가 |
|  | 직원 c,d,는 b가 등록한 판매업체 A의 사업자 번호로 가입 가능 -> 같은 사업자번호로 구매업체 등록 불가 |
|  | 직원 ㄴ은 MOM에 가입 및 구매업체로 등록 -> 같은 사업자번호로 판매업체 등록 불가 |
|  | 직원 ㄷ, ㄹ은 ㄴ이 등록한 구매업체 ‘가’의 사업자 번호로 가입 가능 -> 같은 사업자번호로 판매업체 등록 불가 |
| **4** | 상세 정보 입력 | 디코드 | 08.05 |
| **4-1** | 필수적인 사업자 등록증이나 사업자 통장 사본을 첨부해야 진행이 가능하도록 변경 필요 |
| **4-2** | 주소 입력 : 해외거래는 당분간 오프라인으로 진행 – 주소 입력만 가능하면 ok. |
| **5** | 로그인 화면의 로그인 버튼 옆에 회원가입 버튼 필요 | 디코드 | 08.04 |
| **판매자** | | | |
| **1** | 노션에 업로드 되어 있는 appendix A-4에 따라 화면 구성 필요 | 디코드 | 08.07 |
| **2** | 판매자 메인 화면 구성 변경 필요 (appendix A-2 판매자\_구매자 메인 페이지 참고) | 디코드 | 08.06 |
| **3** | 상품 등록 | 디코드 |  |
| **3-1** | 엑셀 상품 등록 외에도 매물 개별 상세 등록 가능하게 추가 (appendix A-4 참고) | 디코드 | 08.07 |
| **3-2** | 매물 개별 상세 등록 페이지, ‘내 매물’ 클릭 시 재고관리 페이지로 이동 | 디코드 | 08.05 |
| **3-3** | 매물 개별 상세 등록 페이지에서 ‘취소’ 클릭하면 메인 페이지로 이동 | 디코드 | 08.05 |
| **3-4** | 매물 개별 상세 등록, manufacturer는 직접 입력하는 형태로 변경 필요 | 디코드 | 08.05 |
| **3-5** | 매물 개별 상세 등록에서 가격에는 USD와 KRW 표시 필요 | 디코드 | 협의 |
| **3-6** | 매물 개별 상세 등록에서 운송가능일정은 현재 달력표시가 아니라 주문 후 " " 일 이내 등, 주문 받은 후에 운송가능한 일정으로 표시 필요 | 디코드 | 08.10 |
| **3-7** | 매물 개별 상세 등록에서 매물 등록 후에 | 디코드 | 08.11 |
|  | "등록하신 매물을 확인하시겠습니까" 물어보는 알림 창 필요 |
|  | "예"를 클릭하면 등록한 상품을 확인할 수 있는 재고관리 페이지로 이동. |
|  | '아니오'를 클릭하면 검색페이지가 아닌 상품을 개별등록할 수 있는 페이지로 다시 이등 필요 |
| **구매자 화면** | | | |
| **1** | 노션에 업로드 되어 있는 appendix A-1에 따라 화면 구성 필요 | 디코드 | 08.11 |
| **2** | 검색화면 | 디코드 | 08.11 |
| **2-1** | 검색 후 매물에 커서 hover 시 상세 정보가 팝업 될 수 있게 처리 | 디코드 |
| **2-2** | 팝업 화면은 MOM이 작성해서 전달 | MOM |
| **2-3** | 매칭율 문제 - size에 2는 2"로 인식하지 않음 | 디코드 |
| **3** | 한 번에 견적요청 | 디코드 |  |
| **3-1** | 대금 지급 일정, 희망 운송 일정은 달력 표시 필요하고 대금 지급 통화도 KRW, USD 중 선택 가능해야 함 | 디코드 |  |
| **3-2** | ‘재고품 진행 가능 여부’를 묻는 게 빠져 있음, | 디코드 | 08.07 |
|  | 여기서 구매자가 선택한 정보는 관리자한테 전달되어야 하고, | 디코드 | 08.12 |
|  | 견적을 요청받는 판매자한테도 전달되어야 한다. |
| **3-3** | 구매자가 구매요청 엑셀 파일을 올리면 관리자는 어디서 확인할 수 있는지? | 디코드 | 08.13 |
|  | 구매요청 엑셀 파일을 확인할 수 있는 관리자 페이지 필요 |
| **3-4** | 요청받은 품목 별로 견적을 진행할 판매자를 관리자가 선정할 수 있어야 하는데, 이건 어디서 해야 하는지? | 디코드 | 08.07 |
|  | 견적을 진행할 판매자의 정보 (업체명, 전화번호, 이메일주소)를 입력/관리할 수 있는 관리자 페이지 필요 |
| **3-5** | 구매자의 엑셀 시트는 변경이 필요한데, 이건 관리자가 직접 할 수 있는지? | - | - |
|  | 개발된 다른 내용들도 변경해야 하므로 변경 불가 – MOM accept | - | - |
| **4** | 견적서 | 디코드 | 08.13 |
| **4-1** | 견적바구니->견적서 요청 시 보여지는 표시되는 견적서는 MOM이 제공한 양식 적용 필요. |
| **4-2** | 제공된 MOM 견적서에 노란색으로 하이라이트한 부분만 서버에서 불러오는 부분. 다른 내용은 fix |
| **4-3** | 수량에는 아직도 등급이 표기되어 있음 / description에 내용을 알 수 없는 숫자 (44043..) 제거 | - | - |
|  | MOM 견적서 양식 적용 시 문제 없음 | - | - |
| **5** | 주문내역 | 디코드 | 08.06 |
| **5-1** | 주문번호 외에 다른 것들을 클릭해도 해당 주문의 상세 페이지로 이동되어야 함 |
| **5-2** | 관련 서류 (성적서, 도면 등)들은 확인 가능한 것과 불가한 것의 표시가 되어 있어야 한다. |
| **6** | 견적 바구니 | 디코드 |  |
| **6-1** | 44043 등 내용을 알 수 없는 숫자 제거 필요 | 디코드 | 08.11 |
| **6-2** | 노션에 업로드된 ‘품목별 필수 항목’에 표기된 카테고리만 description에 노출 | 디코드 | 08.12 |
| **6-3** | 대금 지급 일정, 희망 운송 일정 선택 시 달력에서 이미 지난 날짜는 클릭 안되도록 | 디코드 | 08.10 |
| **7** | 주문번호 페이지 (주문내역 – 주문서번호 클릭하고 이동한 페이지) | 디코드 |  |
| **7-1** | 노션에 업로드된 ‘품목별 필수 항목’에 표기된 카테고리만 description에 노출 | 디코드 | 08.06 |
| **7-2** | 성적서, 도면, 테스트 레포트 등 판매자가 올리면 다운받을 수 있게 | 디코드 | 08.12 |
|  | 칸을 다 쪼갤 것 | 디코드 |
|  | 판매자가 업로드한 자료만 표시 | 디코드 |
|  | ~~엑셀 시트대로 진행할 것~~ | ~~디코드~~ |
|  | <Below blank> |  |  |

상단 항목을 포함하여 추가 제시될(거래 취소 등) 변경 요건 적용까지 일정 :

(추가 요건 변경시 일정 조정 될 수 있으며 향후 개발 작업은 초기 요건과 기존 협의한

사항 내에서만 진행 가능합니다.)

~~8월 21일~~ 8월 14일

구매하신 자재의 인수를 확인해 주세요

구매하신 자재를 인수하셨다면, 거래명세서 최종 확인 부탁 드립니다.

주문내역에서 거래명세서를 확인하신 후 인수 확인해주시면, 거래가 종료됩니다.

=>발송시점 정리 필요, 판매자 다수예 따라 여러번 보낼지 한번 보낼지 등

어떤 액션에 의해 발생되는지 확인필요



작성자 : 디코드 대표 박철균